生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目

项 目 编 号  2020-141021-31-03-000160

建 设 地 点  山西省·临汾市·曲沃县

验 收   单  位  山西晋南钢铁集团有限公司

2021年6月5日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目 | 行业类别 | 建筑类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 项目性质 | 建设类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 曲沃县行政审批管理局、曲行政审批[2020]38号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2020年3月动工，2020年8月完工，建设工期6个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 吉县安瑞生态农业科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | / |  |  |
| 水土保持监理单位 | / |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 临汾市砾腾科技有限责任公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），山西晋南钢铁集团有限公司于2021年6月5日在山西省曲沃县主持开展了山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目验收工作。参加验收工作的有建设单位山西晋南钢铁集团有限公司、水土保持设施验收报告编制单位临汾市砾腾科技有限责任公司、水保方案编制单位吉县安瑞生态农业科技有限公司、水保施工单位山西晋南钢铁集团有限公司等单位代表，会议成立了验收专家组（名单附后）。 验收组抽查了工程现场，听取了验收工作情况汇报，经质疑、讨论，形成了山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园地址位于山西省临汾市曲沃县乐昌镇席村曲郑路以西，行政区划隶属乐昌镇管辖。其场地中心地理坐标为北纬35°39' 47.1276"，东经111°28' 11.8488"。山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园于2020年1月7日在曲沃县发展和改革局进行了备案，项目计划于2020年3月开工建设，2020年8月建设并投入生产，项目北侧紧邻乡村公路，可通往309国道，交通便利。 （二）水土保持方案批复情况 2020 年4月16日取得了由曲沃县行政审批管理局以曲行政审批[2020]38号文“关于山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目水土保持方案报告表的批复”。本项目设计在建设期挖填方总量为1.0万m3，其中挖方总量为0.5万m3，填方总量为0.5万m3。项目挖填平衡，无弃方，无借方。水土流失防治责任范围1.13hm2。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目无水土保持初步设计和施工图设计。 （四）水土保持监测情况 2021年4月，山西晋南钢铁集团有限公司开展了水土保持监测，主要结论为：实施的水土保持措施运行良好，起到了防治水土流失、保护生态环境的作用；水土流失总治理度99.12%，土壤流失控制比1，拦渣率99%，表土保护率98%，林草植被恢复率96.56%，林草植被覆盖率25.66%，六项指标均达到《开发建设项目防治标准》一级标准，达到《山西晋南钢铁集团有限公司聚德幼儿园项目水土保持方案报告表》确定的目标，各项治理指标满足防治标准的要求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2021年5月，临汾市砾腾科技有限责任公司对本项目开展自主水土保持设施验收工作，编制了《山西晋南钢铁集团有限公司晋南钢材智能服务中心项目（一期）水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位依法编制了水土保持方案，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，基本达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。 （六）验收结论 综上所述，该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失和治理任务，水土保持工程质量合格，水土流失防治指基本标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收条件，同意该工程水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强水土保持设施巡查和管护，确保其正常运行和发挥效益。

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 山西晋南钢铁集团有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 山西晋南钢铁集团有限公司 |  |  | 建设单位 |
|  |  | 临汾市砾腾科技有限责任公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 吉县安瑞生态农业科技有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 山西晋南钢铁集团有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  | 韩育宁 | 山西省水利发展中心 | 高级 工程师 |  | 水土保持专家 |